PROGETTO: 121/b Strada Limini Sant’Agnese nel Comune di Torre di Ruggiero

Importo progetto              €. 125.199,35

Importo  base gara           €.   91.988,12

Aggiudicazione lavori: Impresa Euroscavi srl

Ribasso gara  8%

Inizio lavori 13/3/2003                 fine lavori   20/12/2003

