PROGETTO: 126/b  Stradella Forestale e fasce parafuoco nel Comune di Centrache 

Importo progetto              €. 52.221,90

Importo  base gara           €. 37.716,37  

Aggiudicazione lavori: Impresa Carioti Domenico

Ribasso gara 17,99%

Inizio lavori 13/3/2003                 fine lavori   20/12/2003

